|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, se han cumplido las actividades contempladas en la Carta Gantt, enfocadas principalmente en la especificación de requerimientos, diseño arquitectónico y modelado de flujos de negocio (como los diagramas de componentes y de procesos en swimlanes para módulos clave). El principal factor facilitador ha sido el uso de tableros Kanban en Trello para organizar visualmente las tareas, mientras que la principal dificultad ha radicado en ajustar con precisión los tiempos de estimación necesarios para detallar de forma exhaustiva los flujos de los casos de uso y la documentación formal del DAS.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades en la estimación de tiempos y el modelado se han abordado manteniendo una comunicación constante con el equipo y aprovechando las fortalezas de cada integrante (delimitando claramente las responsabilidades entre el análisis funcional/arquitectura y el desarrollo técnico de la plataforma). Asimismo, el registro y actualización permanente de los pendientes en Trello nos ha permitido reaccionar con agilidad ante cualquier desfase.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera muy positiva, destacando el rigor y la proactividad en el diseño de la arquitectura del sistema, la estructuración de bases de datos y la coherencia en los diagramas de procesos de negocio. Para mejorar, podría optimizar los tiempos de revisión inicial de las herramientas y normativas de documentación para agilizar la entrega de los artefactos visuales.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? No tengo inquietudes relevantes sobre cómo proceder, ya que la ruta de trabajo establecida y los criterios de diseño se encuentran claros y alineados con los objetivos del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? De momento no es necesario redistribuir las actividades, ya que la carga de trabajo se encuentra equilibrada y asignada de forma eficiente según las competencias de cada integrante del equipo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo grupal como positivo, destacando el cumplimiento general de los plazos acordados en la planificación. Como aspecto clave a mejorar, debemos potenciar la revisión cruzada por pares de los documentos y diagramas antes de las entregas finales, asegurando una mayor rigurosidad en la validación conjunta de los archivos.