Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

| 1. Resumen avance Proyecto APT |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | Hemos completado con éxito la "Fase de Planificación" y la "Fase de Análisis y Diseño" del proyecto FriendlyPets, cumpliendo con los plazos que establecimos en nuestra Carta Gantt. Durante este tiempo, definimos los alcances y requerimientos (ERS), además de diseñar la arquitectura del sistema (DAS). En cuanto a la gestión integral del proyecto, hemos consolidado el modelo operativo y las responsabilidades del equipo. Para ello, creamos los Modelos de Procesos de Negocio, el Diccionario de Datos de la base de datos, y los instrumentos de control gerencial: la Matriz RACI para asignar roles dentro del equipo, la Matriz de Riesgos para anticipar posibles fallas, y la Matriz de Control de Cambios para proteger el alcance del proyecto. Todo esto nos deja con una base técnica y administrativa sólida, lista para dar el siguiente paso hacia la fase de codificación sin ninguna ambigüedad. |
| Objetivos | No hemos hecho cambios en los objetivos generales del proyecto. El enfoque principal sigue siendo el desarrollo e implementación de una plataforma web centralizada que facilite la gestión de atenciones a domicilio, el control de inventario móvil y los pagos para Clínica FriendlyPets LTDA. |
| Metodología | La metodología que estamos utilizando sigue siendo iterativa e incremental, basada en un sólido enfoque de Programación Orientada a Objetos (POO), complementada con metodologías ágiles y un riguroso control documental de los procesos y responsabilidades. |
| Evidencias de avance | Para mostrar el progreso integral de esta fase, presentamos los siguientes documentos técnicos y de gestión como evidencia: - Documento de Arquitectura de Sistema (DAS) y Mockups: Estos definen el patrón de capas, las interfaces visuales y los diagramas de secuencia/actividad. - Diccionario de Datos: Proporciona una especificación detallada de las 32 tablas relacionales, asegurando la integridad estructural en PostgreSQL. - Documento Modelos de Procesos de Negocio (BPMN): Ofrece una diagramación visual de los flujos operativos, desde que el tutor agenda hasta el cobro en la pasarela de pagos. - Matriz RACI: Establece claramente quién es Responsable, Aprobador, Consultado e Informado en cada tarea del equipo, evitando cuellos de botella organizacionales. - Matriz de Riesgo: Identifica amenazas críticas (como la pérdida de conexión en terreno o fallos de API) y establece planes de mitigación temprana. - Matriz Control de Cambio: Esta herramienta preventiva evalúa y documenta cualquier solicitud de modificación al alcance original, protegiendo el presupuesto y los plazos. Estos documentos garantizan la calidad del Proyecto APT al combinar la ingeniería de software (arquitectura y datos) con la gestión de proyectos (PMI), asegurando que el desarrollo sea trazable, organizado y capaz de mitigar riesgos de manera proactiva. |

| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de Proyectos | Elaboración de Matriz RACI, Riesgos y Control de Cambios. | Documentos Excel, reuniones de coordinación. | 3 días | Juan Miranda | Facilitó enormemente la distribución de cargas de trabajo. | Completado | Ninguno |
| Modelado de Procesos | Diseño de Documento de Procesos de Negocio (BPMN). | Herramientas de diagramación (BPMN). | 3 días | Francisco González / Enrique Sánchez | Clarificó el flujo exacto de la pasarela de pagos. | Completado | Ninguno |
| Arquitectura de Software y Datos | Elaboración del DAS, Diagramas y Diccionario de Datos (32 tablas). | Herramientas UML, modelo relacional. | 5 días | Matías Pizarro / Juan Miranda / Francisco Lobos | Alta complejidad técnica al estructurar las tablas de inventario y reservas. | Completado | Ninguno |
| Diseño de Interfaces (UI/UX) | Creación de Prototipos visuales (Mockups). | Figma, componentes shadcn/ui. | 4 días | Enrique Sánchez / Juan Miranda | Se priorizó el enfoque "mobile-first" para la app en terreno. | Completado | Ninguno |
| Construcción de Software | Desarrollo de módulos de Autenticación, Atención, Pagos, Inventario, etc. | TanStack Start, Docker, Clerk, PostgreSQL. | 37 días | Francisco Lobos / Matías Pizarro | Dependencia de las credenciales sandbox para integraciones. | Iniciado | Continuando el desarrollo de acuerdo a los plazos establecidos |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Un gran aliado en este proceso ha sido la implementación temprana de la Matriz RACI. Al tener a los cinco integrantes (Juan, Francisco Lobos, Matías, Enrique y Francisco Gonzalez) con roles y responsabilidades bien definidos, logramos evitar la duplicidad de esfuerzos y acelerar la entrega del Diccionario de Datos y los Mockups. Sin embargo, nos encontramos con una dificultad significativa durante la evaluación de la Matriz de Riesgos y el Modelo de Procesos de Negocio: la inestabilidad de la red en terreno para los veterinarios. Esto ponía en riesgo el módulo de Atenciones y la reducción del Inventario. Para abordar este problema, definimos acciones de mitigación precisas en la arquitectura, incorporando Zustand para gestionar un modo offline temporal en el dispositivo móvil, lo que nos permite sincronizar los datos una vez que la conexión se restablezca.

Actividades ajustadas o eliminadas: No hemos eliminado ninguna actividad, ya que todas son cruciales para los entregables de Clínica FriendlyPets. Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua, hemos activado formalmente la Matriz de Control de Cambios. Esto implica que cualquier ajuste futuro que surja por parte de la veterinaria pasará por un filtro de evaluación de impacto (horas vs costo) antes de modificar el plan de trabajo actual, protegiendo así nuestro cronograma y el presupuesto de $7.780.000 CLP.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Hasta la fecha de este informe, no tenemos actividades retrasadas. Todas las tareas relacionadas con la planificación documental, levantamiento de procesos, bases de datos y arquitectura se han completado dentro de los plazos establecidos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.